六堆客家文化園區園藝植栽委外維護

需求說明書

壹、採購目的：為強化本中心六堆園區機關環境美化及維護，營造優質環境等需要，亟需專業盡責園藝廠商進駐維護管理，以提升民眾遊憩品質及公共服務效率。

貳、採購金額（含稅）：新臺幣418萬9,840元整。

叁、 預算金額  （含稅）：新臺幣418萬9,840元整（本契約經費由 101年度預算支付（民國101年所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理）。

# 第一章   通   則

- 乙方於訂約日起10日內須向甲方提報工作計畫書、作業人員名單(附身分證影本)專業人員證照影本，送甲方審核備查。若人員異動，須於3日內補送新進人員人事資料。

- 乙方與其員工訂定之勞動契約或相關約定，應送機關備查並不得牴觸「101年度六堆客家文化園區園藝植栽委外維護」採購案之契約書及本說明書規定。

- 每週總出工時數【42小時/週×15人＝630小時.人/週】每週總工時為42小時，星期六至星期二原則每日需派12人、星期五11人、星期三、四需派10人執行植栽養護等作業，每週工時多2小時，乙方可辦理補休【1個月多8小時（每月多補休1人次）】，每日工作時間為早上8時至下午5時止(工作時著制服)，中午休息1小時，甲方保有指派乙方彈性調整出工人數之權利。

- 乙方人員薪資雇主應給付一般員工新臺幣1萬8,780元整(不含雇主負擔之勞、健保、勞工退休金)，另2員具園藝(丙級造園技術士)證照者雇主應給付專業員工薪資新臺幣2萬2,000元整(不含雇主負擔之勞、健保、勞工退休金)，人員薪資不隨契約價金變化有所調整，人員薪資支出證明應於請款時一併檢附，乙方應每月5日前先行發放上月薪資（不得俟本處撥付乙方所請款項時再行發放），違反依契約書第16條第5項罰則究辦。

- 乙方應於工作計畫書內規劃人員工作安排，包含機具(10台割草機及1台灌木修剪機)、藥劑、肥料及清潔劑種類、品名、來源證明、作業時程、檢查表單等，並經甲方審查，經審查核可使用之機具、藥劑，非經陳報甲方再審，不可以其他藥劑替代。

- 契約價金包括一切人工、材料、員工制服、機(工)具、動力、搬運、撤除、養護及其他直接與該項作業有關之費用。

- 在工作中乙方應指派2人(互為代理)具有園藝(丙級造園技術士)專長之人負責監督管理，每日應經常巡視檢查工作區域內各項園藝、植栽清潔工作之執行情形及負責連繫工作，並聽從及配合甲方有關人員之指導，必要時甲方有權代為調度。

- 甲方認為乙方指派人員如有不能勝任工作、品行不端、怠忽職守等情事，得隨時通知乙方更換之，乙方應於3日內調換不得以任何理由延擱。

# 第二章    植栽維護工作

## 植栽維護：各項目之施作程度及標準除依說明辦理外，甲方得另依現況需求指定或要求施作，乙方不得拒絕。

一、喬木修剪：

- 疏枝整枝以每月一次為原則，疏枝時，枯枝、病枝、交叉枝、徒長枝或過密等不良枝條尤應予以鋸除。

- 整枝時，以植株既有之樹冠樹形為依據，或另由甲方監工指示樹形加以施作。

- 距離地面2m高以下主幹之新生枝條應隨時予以修除。

- 修剪後有必要時須配合施做病蟲害防治工作，大枝幹枝切口並須塗上樹脂以防病蟲害侵入。修剪下來之殘枝落葉，須於當日收拾清運完畢，同時做好環境清潔。

- 維護期間，甲方得要求乙方針對特定樹木予以合理之修剪，乙方不得拖延或拒絕。

- 颱風季前應完成大型喬木枝葉修剪工作，以避免受強風後倒伏折斷，颱風期間應做好防颱措施，需加強大型喬木之固定，颱風或豪雨及其他情形傾倒喬木乙方應為災後五日內全數扶正(繩索、鐵絲、重機械租用等費用已含)，惟支架由甲方提供。

- 喬木傾倒扶正工作乙方應依實做數量支付款項，本案數量為概括數量，如有超出部份甲方將亦依實做數量另行支付款項。

二、灌木修剪及灌木下雜草清除：

- 灌木修剪每月施做一次，應剪除平面及側邊之徒長枝、雜亂枝、枯死枝等。

- 修剪及清除後之枝葉及雜草，必須於當日清理運棄。

- 灌木下之雜草應自灌木內將雜草從根部清除，另灌木上之蔓藤類雜草亦應一併自根部清除。

- 灌木下雜草每月清除一次，未經甲方同意不得使用除草劑。

三、草坪修剪：

- 原則上每月修剪一次，甲方得依實際需求增減修剪次數。

- 本工作割草項目，絕對禁止以噴灑殺草劑方式辦理，植栽或草皮中如有易傷人、有害之草種（如含羞草、銀膠菊、蔓澤蘭…….等）需拔除處理。

- 每次草皮修剪後（以當日修剪區域為主）應保持3~5公分，並以平坦碧綠為原則。

- 每次割草之廢草、樹葉及廢棄物垃圾，嚴禁當場焚燒，除部份留作土壤改良外，應由合法清除業者或鄉鎮公所清潔隊清運至焚化廠處理。

四、草坪及舖面隙縫雜草清除：

- 原則以人工挖除方式每月施作一次，但甲方得依實際需求增減施作次數。

- 未經甲方同意不得使用除草劑。

五、施肥：

- 需每月需施作一次，乙方應使用有機肥料，並由甲方指定施作時間。

- 施肥需均勻，若因施肥造成受損或枯死，乙方應修復或補植。

六、喬灌木病蟲害防治：

- 依植栽種類、生長狀況及病蟲害危害情況進行噴藥防治，原則上每月噴藥乙次，並以效果顯著、低污染性之藥劑為原則。

- 植栽感染病蟲害時，乙方必須負責防治以恢復植株健康，若因噴藥除蟲造成受損或枯死，乙方應修復或補植。。

- 施作前後及施作中乙方須對施藥範圍設定安全警告設施(如警告標語或阻隔設施等)，以維護安全。

七、植栽澆灌:

  - 草坪、灌木、喬木需時時注意澆灌，乙方應備齊10組臨時澆灌設備(費用已含)或灑水車澆灌以補自動澆灌設備不足之處。

  - 澆灌設備如有破損(澆灌支管及噴頭)需由乙方修復及維護(費用已含)，(不含澆灌系統幹管（3吋管以上）及澆灌設備控制系統) 。

- 喬木、灌木補植：

  - 甲方得依喬木、灌木、水草枯死數量要求乙方補植並進行撫育及負責保活(納入契約期程執行撫育.不另計保固期，甲方得於每月派員辦理保活查驗，乙方亦需派員陪同查驗)。

  - 如遇颱風、天災造成喬木枯死，由甲方提供樹種，乙方需負責栽種，並不得要求另外計價。

- 園區館舍機房旁排水溝及園區周圍排水明溝需每月除草清淤一次，但甲方得依實際需求增減施作次數，另甲方得每月派員辦理查驗，乙方亦需派員陪同配合辦理。另園區外圍(信義路、榮華巷)靠園區之水溝及園區排水土溝需機械器具【怪手（60匹馬力或以上.履帶式.02-029m3或以上）】清除淤泥，甲方得依實際需求施作(原則一年6次為限，實支實付)。

# 第三章    環境清潔工作

- 園區步道、廣場、停車場等處之廢棄物及垃圾之清除，包含積土、積水、碎石、落葉、動物排泄物、菸蒂、雜物等應隨時清理，並保持環境整潔。

- 所有維護工作收拾之垃圾及廢棄物應「隨作隨收隨清」，收集之垃圾不得堆(暫)置於垃圾筒旁或步道上。

- 垃圾清運及清理工作若未遵守相關規定而遭環保局取締，乙方應自行負責。

- 每次清掃之垃圾、廢棄物、枯枝等雜物應依規定分類並裝車清運至合法垃圾掩埋場處理。

- 本案國定假日、例假日、平常工作日乙方應依「六堆客家文化園區園藝植栽維護需求說明書」於園區辦理植栽及環境清潔維護事宜。

- 園區如遇連續假期，致人潮增加如中秋節、春節…等，甲方得視實際需要通知乙方增派人力或延長工作時間，以實際出席人數支應薪資(900元/人、天)(實際出席簽到簿為憑)實支實付，乙方不得拒絕。

- 生態池應維持清潔，水面垃圾、金寶螺卵應每日撈除，並配合甲方進行水閘門之開關。

- 園區流浪狗需以3-5個誘捕籠人道誘捕（誘捕後，需置陰涼          處並餵食飲水及食物），當日或隔日即送屏東科技大學收容中心並收取回條，如有違反相關法令或契約規定甲方將依契約第十六條第四項規定辦理。

- 乙方應需每季末聘請2名大學教授或老師(園藝、景觀、植物病蟲害專長)辦理園區環境、植栽及生態溼地公園等評估會議（惟需通知甲方派員參加），藉由會議結論(含缺失改善)提出改善計畫書並限期改善。

第四章      其他

一、維護期間乙方對民眾反應之問題應立即處理，必要時回報甲方。

二、維護期間及範圍內，對於未明確規範而與維護工作內容相關之事項，甲方得要求乙方處理，乙方須加以配合。

三、必要時，乙方應配合甲方搬運家具或物品及甲方交辦事項。

四、各期各施作項目（含施工安全設施），同一地點施工前、中、後情形應拍照（附日期）並於請款時附上。

五、本案自開工後每月辦理估驗，由廠商提出估驗明細表，經機關審核通過後給付估驗款。

六、維護期間之安全設施與維護，概由廠商負全責，所需施工機(工)具、人員全由廠商負責。

七、本說明書為合約之附件，與合約有同一之效力。